Documento del Proyecto – RentaMóvil

1. Resumen ejecutivo

El proyecto RentaMóvil busca digitalizar y optimizar el proceso de alquiler de vehículos, eliminando las congestiones en puntos físicos y reduciendo los tiempos de espera de los clientes. La solución propuesta es una plataforma web y móvil que permitirá realizar reservas en línea, rastrear vehículos mediante GPS, automatizar notificaciones y gestionar mantenimientos.
El presupuesto contempla costos de personal, infraestructura tecnológica, licencias de software y soporte, con el objetivo de garantizar una solución escalable, segura y eficiente.

| ITEM |  |
| --- | --- |
| Hardware | $16.240.000 |
| Software | $5.200.000 |
| Rec. Humano | $47.500.000 |
| Otros | $16.500.000 |
|  | $85.440.000 |

2.Introducción

El proyecto RentaMovil consiste en el desarrollo de una plataforma web y móvil para optimizar el alquiler de vehículos particulares. Su objetivo es agilizar el proceso de reservas, reducir tiempos de espera y mejorar el control, seguimiento y seguridad de las flotas mediante herramientas de geolocalización, notificaciones y gestión en línea.

3. Descripción del proyecto

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema tecnológico integral que optimice el proceso de reserva de vehículos y fortalezca el control, seguimiento y seguridad de las flotas alquiladas.

Características principales del proyecto:

- Plataforma web y aplicación móvil.

- Gestión de clientes, contratos, reservas y pagos.

- Localización por GPS.

- Notificaciones automáticas (correo, SMS o push).

- Panel administrativo con estadísticas clave.

4. Solución propuesta

La solución será una arquitectura N–CAPAS

Frontend: Aplicación web responsiva y app móvil híbrida.

- Backend: API REST para comunicación entre módulos y servicios externos.

- Base de datos: SQL relacional para gestión de usuarios, reservas y flotas.

- Servicios externos: Google Maps/OpenStreetMap para GPS, pasarelas de pago en línea, servicios de correo/SMS.

- Seguridad: Roles de acceso, cifrado de datos y cumplimiento de normas de protección de datos.

5. Plan de trabajo

Metodología: Ágil (Scrum)

Fases:

- Planificación y análisis (4 semanas)

- Levantamiento de requisitos, validación del SRS, definición de hardware/software y proveedores

- Plan de gestión y cronograma detallado

- Diseño del sistema (5 semanas)

- Diseño de arquitectura del sistema (web y móvil)

- Diseño de base de datos y APIs

- Prototipos de interfaz (UI/UX)

- Desarrollo (14 semanas)

- Implementación de módulos de autenticación y usuarios (RF1)

- Desarrollo de gestión de vehículos y clientes (RF2 y RF4)

- Desarrollo de contratos, reservas y pagos (RF3, RF5, RF7)

- Implementación de notificaciones y panel administrativo (RF8 y RF9)

- Geolocalización y GPS (RF10)

- Pruebas e integración (6 semanas)

- Pruebas unitarias y de integración

- Pruebas funcionales con casos de uso (CU-01 a CU-06)

- Pruebas de seguridad, rendimiento y usabilidad (RNF1–RNF6)

- Implementación y capacitación (4 semanas)

- Despliegue en entorno de producción (servidores y móviles)

- Capacitación a usuarios (administradores y clientes piloto)

- Cierre del proyecto (4 semanas)

- Documentación técnica y manual de usuario

- Evaluación final y entrega

Entregables: documentación técnica, prototipos, software funcional, manual de usuario, reportes de pruebas.

6. Equipo de trabajo

- Thiago Fabián Rojas Guevara – Analista de requerimientos → Definir y documentar requerimientos

- Nicole Dayana Ramírez Vargas – Líder, Desarrollador de base de datos→ planificación, coordinación y supervisión del proyecto, Creación e implementación de la base de datos.

- David Santiago Erez Rodríguez – Desarrollador → Programación, personalización, pruebas

Diríjase al archivo de excel llamado Requisitos(1) luego en la hoja llamada ‘Recursos Humanos’ que está en esta misma carpeta donde se encuentra este mismo archivo. Ahí encontrarás más información del equipo de trabajo junto que su salario.

7. Presupuesto (estimado)

- Personal: $47,500,000 COP

- Licencias de software y servicios externos (hosting, API Maps, notificaciones): $5,500,000 COP

- Infraestructura (servidores, almacenamiento, backups): $8,000,000 COP

- Soporte y mantenimiento inicial: $3,000,000 COP

- Hardware: 16,240,000 COP

- Software: 5,200,000 COP

Total aproximado: $85,440,000 COP

8. Plan de mantenimiento y soporte

- Mantenimiento correctivo: resolución de errores y fallos técnicos.

- Mantenimiento preventivo: actualizaciones de seguridad, optimización de rendimiento.

- Soporte técnico: disponible vía correo/chat en horario laboral.

- Mejoras evolutivas: incorporación de nuevas funcionalidades según la demanda de usuarios.

Diríjase al archivo de licencias proyecto dentro de esta misma carpeta donde se encuentra este archivo para conocer el licenciamiento

9. Cronograma de pagos

Para implementaciones comerciales, se contemplan dos modelos de licenciamiento: Licencia Propietaria Comercial y Licencia Freemium

periodo de adopción gratuita

| Periodo | Costo | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Meses 1 a 3 (post-lanzamiento) | $0 COP | Uso gratuito para familiarización, pruebas y adecuación a producción. |

A partir del mes 4: pagos progresivos

| Periodo | Porcentaje de tarifa | Detalles |
| --- | --- | --- |
| Mes 4 | 60% del valor total | Pago parcial para facilitar la adopción inicial del cliente. |
| Mes 5 en adelante | 100% del valor total | Pago completo según el plan de licencia seleccionado. |

Mantenimientos y actualizaciones

| Concepto | Frecuencia | Costo | Detalles |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizaciones técnicas y evolutivas | Cada 6 meses | $200,000 COP | Incluye mejoras, seguridad, compatibilidad, nuevas funcionalidades. |

Cronograma de pagos Equipo de trabajo

| Nombre | Rol | Mes 1 (sem 1–4) | Mes 2 (sem 5–8) | Mes 3 (sem 9–12) | Mes 4 (sem 13–14) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiago Fabian Rojas G. | Analista de Requerimientos | $3.066.667 | $3.066.667 | $3.066.667 | $0 | $9.200.000 |
| Nicole Dayana R. Vargas | Líder de Proyecto | $3.657.143 | $3.657.143 | $3.657.143 | $1.828.571 | $12.800.000 |
| David Santiago Erez R. | Desarrollador de Software | $5.142.857 | $5.142.857 | $5.142.857 | $2.571.429 | $18.000.000 |
| Nicole Dayana R. Vargas | Tester | $2.500.000 | $2.500.000 | $2.500.000 | $0 | $7.500.000 |
| TOTAL GENERAL |  | $14.366.667 | $14.366.667 | $14.366.667 | $4.400.000 | $47.500.000 |